Приложение № 5

к  Договору

№     от ________ 2012 г

| Согласовано: _____________ /___________________ / «____» ___________ 2012 г. | Утверждаю: Генеральный директор ООО «Мильковское РСУ» _____________ / И.В. Леонов / «____» ___________ 2012 г. |
| --- | --- |

График

проведения работ по капитальному ремонту (замене) системы отопления (розлив),

и установки приборов учета потребления ГВС, ХВС и тепловой энергии

дома № 14, ул.Победы, с. Мильково

в период с 01 августа по  августа 2012 года

| вид строительных работ | период выполнения работ |
| --- | --- |
|  | август | август | август |
| Демонтаж системы отопления (розлив) | с 1 по 3 |  |  |
| Монтаж системы отопления, опрессовка. |  | с 3 по 5 |  |
| Установка узлов учета ХВС, тепловой энергии и ГВС в соответствии с проектной документации Сдача узла учета ХВС, тепловой энергии и ГВС в энергоснабжающую организацию |  |  | с 5 по 7 |